**广西残疾人康复研究中心网站国产化适配服务技术参数及服务要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **服务要求、技术参数、性能（配置）及其他** |
| 1 | **中心网站国产化适配** | 1  | 项 | **1.整体项目重构**在原网站项目文件基础上，修复不兼容国产操作系统的部分，使得网站程序适合在国产上运行，测试团队在火狐、谷歌等流行浏览器上测试，列出浏览器不兼容的问题，前端开发团队针对不兼容的问题修复。**2.配置信创操作系统**在信创平台申请虚拟机后，在虚拟机上安装Net6框架，测试确保网站系统能在虚拟机上运行。**3.安装配置信创数据库**在虚拟机上安装国产数据库系统以及相应的数据库迁移工具，确保能做数据库迁移，以及网站系统能正常调用（包括人大金仓数据库系统的购买及安装部署）。**4.数据库迁移**将原网站MSSQL数据库系统中的数据库迁移到虚拟机上的国产数据库系统。**5.网站素材迁移**将原网站中的图片文件、视频文件、样式文件、js脚本文件等迁移到信创虚拟机上的网站系统。**6.网站系统安全配置**对部署到虚拟机上的新网站系统做安全配置。**测试确认**测试团队对迁移后的网站进行整体测试。**8.迁移最新的数据库数据以及网站素材**测试确认在功能以及页面样式无误后，将原网站在这段时间新增的数据和素材迁移到虚拟机，并将域名解析到虚拟机，完成网站的改造及迁移。 |
| **商务条款及其他要求：**（一）交付使用时间及地点1.交付使用时间：自签订合同之日起，在60个工作日内交付并验收合格。2.交付使用地点：广西南宁市（采购人指定地点）。（二）保质期及售后服务要求1.成交人应提供负责免费安装调试至合格。2.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。质保期1年(自交货并验收合格之日起计，分项有特别要求的按照分项要求)，在质保期内货物运行发生故障，成交人免费提供维修服务。3.故障响应时间：成交人接到故障通知后需在1小时内做出响应（电话），同时在12小时内派工程师行故障解除，对于远程技术支持无法排障的用户，需2小时内派遣技术人员到现场处故障处理。4.在保修期内无偿提供人员和技术支持配合建设单位进行技术改进，报价人应提供保修期内日常维护和保养计划。保修期后优惠提供产品更新、改造服务。（三）培训要求1.报价人对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。报价人应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在报价中，采购人不再另行支付。2.提供不限人数的技术培训1次，培训包括操作员培训、管理员培训及领导培训。3.培训地点由用户指定，提供培训所需要的操作手册（电子版）等。（四）其他要求：本项目报价为总价包干，即一次性报出本项目实施过程所需的全部费用。采购人不再针对本项目另行支付其他费用。（五）付款方式：1.项目验收合格后30日内甲方向乙方支付合同款。2.甲方付款前，乙方应当为甲方开具全额含税的发票。3.甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。（六）供应商的报价不能超过项目采购预算价：10万元，否则报价无效。 |
| **数据安全条款：** 投标人应严格遵守招标人关于信息安全方面的规定，自觉保密招标人的相关数据。项目成果以及为方便项目服务所提供给投标人的工作流程、管理模式、试验数据、规程、程序等相关资料文档及数据，投标人应保证这些信息在项目期间及项目完成后规定时间内的安全。投标人应建立并实际运行项目进展期间的信息安全管理规范，以确保项目启动、运维的信息数据安全管理。非经招标人书面许可，投标人不得以任何形式泄漏项目资料及数据。因投标人原因导致项目资料、文档、数据或招标人其他有关秘密泄露的，招标人有权要求投标人采取措施消除影响，赔偿招标人损失，并追究其相关法律责任。 |